## Slide 1: Was haben wir heuer vor?
Autor: Philipp Panzirsch
Grundbegriffe des Projektmanagements
Projektbegründung
Projektstart und Projektorganisation
Projektplanung
Querschnittsaufgaben
Grundlagen des SW-Engineerings
Systemanalyse und Anforderungen
UML
Qualtitätssicherung
Dokumentation und Abnahme

## Slide 2: Wie setzt sich die Note zusammen
2 Tests pro Semester
Mitarbeit (Stundenwiederholungen, Meldungen, HÜs)
Autor: Philipp Panzirsch

## Slide 3: Was ist ein Projekt?
Autor: Philipp Panzirsch
„Ein Projekt besteht aus einer einzigartigen Gruppe von Prozessen, die an einer Zielsetzung ausgerichtete, koordinierte und gesteuerte Vorgänge mit Beginn- und Fertigstellungsterminen umfassen.“
(Definition nach ISO 21500)

## Slide 4: Unterscheidung Linientätigkeit zu Projekt
Autor: Philipp Panzirsch
Daily Business
Linientätigkeit
Projektarbeit
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
In Unternehmen meist parallel
Anteil am Gesamtarbeitsaufwand ja nach Unternehmen sehr unterschiedlich

## Slide 5: Unterscheidung Linientätigkeit zu Projekt
Autor: Philipp Panzirsch
Inhaltliche Zielsetzung
zeitliche Zielsetzung
Relative Neuartigkeit
Beschränkte Ressourcen
Komplexität

## Slide 6: Warum macht man ein Projekt?
Autor: Philipp Panzirsch
Individuelle Lösungen werden immer wichtiger  standardisierbare Tätigkeiten immer häufiger automatisiert
Aufgaben werden immer komplexer
Innovation ist im Rahmen der Linientätigkeit nur schwer möglich
Projekte können motivierend wirken
Globalisierung  immer mehr verteilte Teams

## Slide 7: Welche Phasen durchläuft ein Projekt?
Autor: Philipp Panzirsch
Projektstart
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss