## Slide 1: Welche Phasen durchläuft ein Projekt?
Autor: Philipp Panzirsch
Projektstart
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss

## Slide 2: Projektidee und Vorstudie
Autor: Philipp Panzirsch

## Slide 3: Gründe für Projektideen
Autor: Philipp Panzirsch
Projektideen können aus einer Vielzahl von Gründen entstehen. Beispiele dafür können sein:
Technische Innovationen
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
Betriebswirtschaftliche Vorteile
Betriebliche Umorganisationen
Gesellschaftspolitische Gründe (z. B.: Umweltschutz, …)
Gesetzesänderungen (z. B.: DSGVO, …)
…

## Slide 4: Projektidee und Vorstudie
Autor: Philipp Panzirsch
Projektantrag

## Slide 5: Projektantrag
Autor: Philipp Panzirsch
Im Projektantrag wird die Projektidee schriftlich festgehalten
Der Projektantrag sollte unter anderem enthalten:
  Überblicksmäßige Aufgabenbeschreibung (Projektinhalt)
  Abgrenzung des Projekts (Scope)
  Den Nutzen, der durch das Projekt zu erwarten ist
  Konsequenzen bei Nichtdurchführung
  Personelle und finanzielle Rahmenbedingungen
Projektantrag bildet die Voraussetzung für die folgenden Schritte

## Slide 6: Projektidee und Vorstudie
Vorstudie
Autor: Philipp Panzirsch
Projektantrag
Projekt machbar?
Machbarkeitsanalyse
Variantenbildung
Projekt-würdig?
ja
nein
nein
ja

## Slide 7: Vorstudie
Autor: Philipp Panzirsch
Im Rahmen der Vorstudie wird geklärt:
Ob das geplante Vorhaben wirklich ein Projekt ist
Machbarkeit des Projekts
Zu erwartende Auswirkungen durch die Umsetzungen
Notwendiger Aufwand für die Umsetzung
Nutzen durch die Umsetzung
Beitrag des Projekts zur Gesamtstrategie des Unternehmens

## Slide 8: Machbarkeitsanalyse
Autor: Philipp Panzirsch
Soll klären, ob ein bestimmtes Projekt überhaupt umsetzbar ist
Folgende Aspekte werden betrachtet:
  Wirtschaftlichkeit der neuen Lösung
  Beitrag zur Unternehmensstrategie
  (technische) Umsetzbarkeit des Projekts
  Projektrisiken
  Verfügbarkeit der erforderlichen Ressourcen
Es kommen Methoden der Investitionsrechnung, Kosten-Nutzen-Analyse, etc. zur Anwendung
Die Machbarkeitsanalyse muss (zumindest zum Teil) für alle Lösungsvarianten durchgeführt werden

## Slide 9: Variantenbildung
Autor: Philipp Panzirsch
Die meisten Aufgabenstellungen können auf mehrere verschiedene Arten gelöst werden
Aufgabe der Variantenbildung ist es, diese Lösungsalternativen zu finden und zu bewerten
Es kommen Kreativitätstechniken wie z.B.: Brainstorming, Minmapping, Methode 6-3-5, Morphologischer Kasten etc. zur Anwendung
Einige Varianten werden sofort ausgeschieden werden, einige einer engeren Prüfung unterzogen ( Machbarkeitsanalyse)
Die am besten bewerteten Varianten werden dem Auftraggeber vom Projektteam vorgelegt
Gemeinsam wird eine Variante ausgewählt und festgelegt  Projektauftrag

## Slide 10: SWOT-Analyse
Autor: Philipp Panzirsch
Technik zur Bewertung von Varianten
Abkürzung steht für
  Strengths
  Weaknesses
  Opportunities
  Threats
Die Varianten werden jeweils in den vier Kategorien untersucht und dann bewertet

## Slide 11: Projektidee und Vorstudie
Vorstudie
Autor: Philipp Panzirsch
Projektantrag
Projekt machbar?
Machbarkeitsanalyse
Variantenbildung
Projektauftrag
Projektstart
Projekt-würdig?
ja
nein
nein
ja