## Slide 1: Projektauftrag
Autor: Philipp Panzirsch
Der Projektauftrag bringt die Projektidee in eine konkrete Struktur
Es werden die Rahmenbedingungen für folgende Punkte beschrieben:
  Ziele
  Qualitätskriterien
  Finanzieller Rahmen
  Termine
  Organisation und Personen
Der Projektauftrag bildet den formalen Projektbeginn!
Der Projektauftrag enthält alle vertraglich zu erbringenden Leistungen, Fristen, Kosten sowie Randbedingungen der Leistungserbringung. Umsetzungsdetails werden nicht beschrieben. (WAS wird gemacht, nicht WIE wird es gemacht)
In großen Unternehmen existieren oft Formulare für Projektaufträge. Meist sind dies die selben Formulare, wie für Projektanträge, die dann detaillierter befüllt werden.

## Slide 2: Teile des Projektauftrags
Autor: Philipp Panzirsch
Projektbezeichnung (Name des Projekts)
Projektauftraggeber
Projekthintergrund (Was hat zu diesem Projekt geführt? Welche Probleme sollen gelöst werden?)
Projektergebnis (Beschreibung der Projektergebnisse in überprüfbarer Form)
Projektziele
Projektbeschreibung (Beschreibung der wesentlichen Teilaufgaben des Projekts)
Meilensteine
Freigaben (Welche Teilergebnisse müssen wann, von wem freigegeben werden?)
Projektstart (wann und in welcher Form wird das Projekt gestartet?)
Projektende (wann und in welcher Form wird das Projekt beendet?)
Projektressourcen (Kosten, Erlöse)
Projektrisiken (Beschreibung von Ereignissen, die den Projekterfolg gefährden könnten)
Projektorganisation (Projektteam mit Verantwortungsbereichen)
Abschluss des Projektauftrags: alle Verantwortlichen erklären durch ihre Unterschrift den Inhalt des Projektauftrags für verbindlich  Das Projektteam ist somit offiziell beauftragt
Notes: Formular auf S. 71

## Slide 3: Meilensteinliste
Autor: Philipp Panzirsch
Ein Meilenstein ist ein überprüfbares Zwischenergebnis, das inhaltlich und terminlich genau beschrieben ist.
Meilensteine bilden eine Grundlage für die Projektsteuerung
Meilensteine kennzeichnen wichtige und kritische Ereignisse, die sich bereits aus dem Projektauftrag ergeben
Zusammenfassung der Meilensteine in einer Tabelle wird Meilensteinliste genannt
Meilenstein | Ergebnis | Soll-Termin | Ist-Termin
1 | Konzept für Webshop abgenommen | 31.10.2020 | 
2 | Technische Architektur abgenommen | 31.10.2020 | 
3 | Entwicklung abgeschlossen | 28.2.2021 | 
4 | Webshop produktiv | 15.3.2021 | 
Meilensteinlisten enthalten Zeitpunkte und keine Aktivitäten
Beim Soll-Termin wird das geplante Datum eingetragen, beim Ist-Termin das tatsächlich erreichte Datum  Soll-Ist-Vergleich fürs Projektcontrolling