## Slide 1: Projektstart
Autor: Philipp Panzirsch
Der Projektstart ist ein besonders wichtiges Ereignis im Projektverlauf. Fehler, die in diesem Abschnitt begangen werden, sind nur schwer korrigierbar und können den Projekterfolg nachhaltig beeinträchtigen.
Aufgabe beim Projektstart ist es
  Möglichst früh einen hohen Wissensstand aller Projektbeteiligten zu erreichen,
  alle fachlichen und organisatorischen Bereiche frühzeitig und vollständig zu klären,
  um grundlegende Weichenstellungen am Projektbeginn bestmöglich vornehmen zu können.

## Slide 2: Ziele des Projektstarts
Autor: Philipp Panzirsch
Interessensabgleich aller Beteiligten herstellen
Projektziele als Grundlage für die Projektarbeit festlegen
Akzeptanz der Projektziele erreichen
Mögliche Lösungswege aufzeigen und bewerten
Eine verbindliche Vereinbarung über Organisation und Ablauf des Projekts zu erreichen
Eine erste grobe Projektplanung zu vereinbaren
Die Zustimmung aller Beteiligten zu den genannten Punkten zu erreichen
Projektkultur aufbauen

## Slide 3: Formen des Projektstarts
Autor: Philipp Panzirsch
Kickoff-Meeting:
  kennzeichnet den „offiziellen“ Projektstart.
  Es wird nicht detailliert auf die Projektaufgabe eingegangen
  Diskussionen sind nicht vorgesehen
Projekt-Startup-Seminar:
  Sollte gut moderiert sein
  Hat zum Ziel, alle Projektbeteiligten auf einen gemeinsamen Wissenstand zu bringen
  Unklarheiten werden durch Diskussionen beseitigt
Projekt-Startup-Workshop:
  Kann bei größeren Projekten mehrere Tage dauern
  Sollte immer „extern“ (Seminarhotel, …) veranstaltet werden
  Dient neben der Information auch folgenden Zielen:
    Gutes Arbeitsklima und „Wir-Gefühl“ im Team herzustellen
    Mögliche Konflikte früh zu erkennen und zu bereinigen
    Gemeinsame Projektplanung
    Rollen und Verantwortungen zu definieren
    Erste Anforderungen zu ermitteln und abzustimmen
    …