## Slide 1: Organisationsformen im Projekt
Autor: Philipp Panzirsch
Projekt-organisation
Reine Projekt-organisation (Task Force)
Einflussprojekt-organisation
Matrix-Projektorganisation
Projektorientierte Teilorganisation

## Slide 2: Reine Projektorganisation (Task Force)
Autor: Philipp Panzirsch
Alle Projektbeteiligten werden aus ihren Abteilungen ausgegliedert und einem eigenem Projektbereich zugeordnet
Die Zuordnung gilt für die Dauer des Projektes
Unternehmens-leitung
Projektmanager
Projekt-gruppe
Projekt-gruppe
Projekt-gruppe
Abt. 1
Abt. 2

## Slide 3: Reine Projektorganisation (Task Force)
Autor: Philipp Panzirsch
Merkmale:
  Alle Projektmitarbeiter sind der Projektleitung direkt unterstellt und nicht mehr dem Linienvorgesetzten
  Die Projektleitung verantwortet das Projekt nach außen
  Die Task Force ist eine eigenständige Parallelorganisation (oft mit eigener Infrastruktur)
Einsatzbereiche:
  Große Projekte mit langer Laufzeit
  Projekte mit großer strategischer Bedeutung für das Unternehmen
  Komplexe Projekte
  Zeitkritische Projekte
Beispiele:
  Mondlandung
  Semmering-Basistunnel
  Wahlkampf

## Slide 4: Reine Projektorganisation (Task Force)
Autor: Philipp Panzirsch
Vorteile:
  Fast alle Entscheidungen können innerhalb der Projektorganisation getroffen werden  ermöglicht rasche Problemlösung
  Keine Linientätigkeiten für die Projektmitarbeiter  volle Konzentration auf das Projekt
  Eindeutige Regelung von Kompetenzen und Aufgaben des Projektleiters
  Erhöht die Identifikation mit dem Projekt und verbessert die Motivation
Mögliche Probleme:
  Die Linientätigkeit kann darunter leiden, dass zu viele Mitarbeiter abgezogen werden
  Linienvorgesetzte werden daher eher nicht ihre besten Mitarbeiter in die Projekte entsenden  Risiko für die Qualität des Projektergebnisses
  Zusammenarbeit zwischen Projektmitgliedern und ihren „Stammabteilungen“ kann zu Konflikten führen
  Bei langen Projekten kann die Wiedereingliederung in die „Stammabteilungen“ schwierig sein  Funktionen sind eventuell schon nachbesetzt oder nicht mehr vorhanden
  Die Auslastung der einzelnen Personen ist oft nicht optimal  in einzelnen Projektphasen ist viel zu tun, in anderen eher weniger

## Slide 5: Einfluss-Projektorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Unternehmens-leitung
Abt. 1
Abt. 2
Abt. 3
Projektkoordinator

## Slide 6: Einfluss-Projektorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Merkmale:
  Zielt auf eine möglichst geringe organisatorische Änderung ab
  Projektleitung ist eine Stabstelle der Linienorganisation  keine Weisungsbefugnis
  Mitarbeiter bleiben in der Linienhierarchie und machen Projektarbeit und Linientätigkeit
  Projektleiter hat nur koordinative Funktion
Einsatzbereiche:
  Gut strukturierte Projekte
  Projekte mit geringem Umfang, geringen Risiken und geringem Innovationsgrad
Beispiele:
  Organisation der Firmenweihnachtsfeier
  Einführung eines betrieblichen Vorschlagswesens

## Slide 7: Einfluss-Projektorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Vorteile:
  Geringer Organisationsaufwand
  Die Auslastung der Mitarbeiter kann zwischen Linientätigkeit und Projektarbeit flexibel gesteuert werden
  Die gleichzeitige Abwicklung von mehreren Projekten ist möglich
Mögliche Probleme:
  Bindung der Mitarbeiter an die „Stammabteilung“ ist stärker als die Identifikation mit dem Projekt
  Projektleiter hat die Verantwortung für das Projekt aber nicht die notwendigen Befugnisse, um den Mitarbeitern Anweisungen zu erteilen
  Probleme zwischen Projektleiter und Projektmitgliedern müssen über die vorgesetzte Stelle ausgetragen werden
  Konflikte belasten nicht nur die am Projekt Beteiligten, sondern auch die vorgesetzten Stellen

## Slide 8: Matrixorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Unternehmens-leitung
Abt. 1
Abt. 2
Abt. 3
Leiter Projekt 1
Leiter Projekt 2

## Slide 9: Matrixorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Merkmale:
  Mitarbeiter sind dem Linienvorgesetzten und der Projektleitung unterstellt  erhalten Anweisung von 2 Vorgesetzten
  Projektleiter bestimmt, was, wann und wie viel im Projekt zu tun ist
  Linienvorgesetzter legt fest, wer aus seiner Abteilung im Projekt mitarbeitet
  Linientätigkeit und Projektarbeit laufen meist parallel
Einsatzbereiche:
  Bei Durchführung mehrerer Projekte gleichzeitig
  Wenn der Koordinationsaufwand für eine Einfluss-Projektorganisation zu hoch und eine Task Force personell nicht möglich ist
Beispiele:
  Entwicklung eines neuen Automodells bei VW
  Umstellung auf eine neue Buchhaltungssoftware durch die firmeninterne IT-Abteilung

## Slide 10: Matrixorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Vorteile:
  Der Projektleiter hat auch Weisungsbefugnis und kann somit die Projektziele besser durchsetzen
  Gut für Multiprojektmanagement geeignet, da die Personalressourcen flexibel eingesetzt werden können
  Gezielter Einsatz von Spezialistenwissen ist möglich
  Projektmitarbeiter werde nicht aus den Abteilungen „herausgerissen“
  Konflikte können rasch und auf direktem Weg bereinigt werden
Mögliche Probleme:
  Hohe Wahrscheinlichkeit von Konflikten durch die Mehrfachunterstellung der Mitarbeiter
  Kompetenzunklarheiten zwischen Projektleiter und Linienvorgesetzten
  Projektmitarbeiter können versuchen, Projektleiter und Linienvorgesetzten gegeneinander auszuspielen
  Mögliche Überlastung der Mitarbeiter durch mehrere Vorgesetzte
  Priorisierung der Arbeit wird auf die Mitarbeiter abgewälzt

## Slide 11: Projektorientierte Teilorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Unternehmens-leitung
Abt. 1
Abt. 2
Abt. 3
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4

## Slide 12: Projektorientierte Teilorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Merkmale:
  Projekt wird mit Mitarbeitern der eigenen Abteilung durchgeführt
  Projektleitung wird von der Abteilungsleitung übernommen
  Es ändert sich nichts an der Linienorganisation
Einsatzbereiche:
  Projekte mit fachlich eng abgestecktem Projektinhalt
  Bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist nicht oder nur wenig notwendig
  Projekte, die aufgrund des notwendigen Spezialwissens nur von einer Abteilung durchgeführt werden können
Beispiele:
  Einführung eines VPN für den Zugang zum Firmennetzwerk aus dem Homeoffice durch die IT-Abteilung
  Entwicklung eines Marketingkonzepts fürs Unternehmen
  Umstellung des Berichtswesens im Controlling

## Slide 13: Projektorientierte Teilorganisation
Autor: Philipp Panzirsch
Vorteile:
  Geringer Organisationsaufwand
  Eindeutige Kompetenzverhältnisse
  Die Möglichkeit zur Spezialisierung kann die Produktivität und Qualität bei der Projektarbeit steigern
Mögliche Probleme:
  Eventuelle Probleme in der Abteilung werden ins Projekt mitgenommen
  Eventuell zu starkes Abteilungsdenken, Chancen für bereichsübergreifenden Lösungen bleiben ungenutzt

## Slide 14: Projektorientiertes Unternehmen
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 1
Autor: Philipp Panzirsch
Führungskreis
Unterstützende Abteilungen (z. B.: HR, IT, Administration, …)

## Slide 15: Projektorientiertes Unternehmen
Autor: Philipp Panzirsch
Merkmale:
  Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Abwicklung von Projekten
  Projekt wird zum Profitcenter, Betriebsergebnis ist die Summe aus den Projektergebnissen
Einsatzbereiche:
  Unternehmen, deren Hauptgeschäft die Abwicklung von Kundenprojekten ist
Beispiele:
  Softwarehaus
  Architekturbüro
  Baufirmen

## Slide 16: Projektorientiertes Unternehmen
Autor: Philipp Panzirsch
Vorteile:
  Unternehmerisches Denken im Projekt wird gefördert
  Eingehen auf Kundenwünsche wird erleichtert
  Know-How wird systematisch genutzt
  Flache Hierarchien und dadurch gute Karrierechancen  höhere Motivation der Mitarbeiter
Mögliche Probleme:
  Koordination vieler mittlerer Projekte erfordert neue Strukturen
  Unternehmenskultur muss auf diese Organisationsform abgestimmt sein  unternehmerisches Denken, Kundenorientierung
  Nicht jeder Mitarbeiter ist für diese Art zu arbeiten geeignet  häufig wechselnde Projekte und Kunden, keine Routinetätigkeit, oft wechselnder Einsatzort (wenn Projekte vor Ort beim Kunden stattfinden)

## Slide 17: Auswahl der geeigneten Organisationsform
Autor: Philipp Panzirsch
Volle Ausrichtung auf Projektziele
Keine Ausrichtung auf Projektziele
reine Linienorganisation
einflussorientierte Organisation
matrixorientierte Organisation
projektorientierte Teilorganisation
reine Projekt-organisation
projektorientiertes Unternehmen

## Slide 18: Auswahl der geeigneten Organisationsform
Autor: Philipp Panzirsch
Bei der Auswahl der Organisationsform werden die verschiedenen Projektmerkmale in einer Tabelle gegenübergestellt
Merkmal | Bewertung |  |  |  |  | 
Dauer | kurz |  |  |  |  | lang
Umfang | klein |  |  |  |  | groß
Innovationsgrad | niedrig |  |  |  |  | hoch
Komplexität | gering |  |  |  |  | hoch
Schwierigkeit | gering |  |  |  |  | hoch
Risiko | gering |  |  |  |  | hoch
Kosten | niedrig |  |  |  |  | hoch
Bedeutung | gering |  |  |  |  | groß
Anzahl | wenige |  |  |  |  | viele
Kontinuität | gering |  |  |  |  | groß
Intensität | gering |  |  |  |  | hoch

## Slide 19: Auswahl der geeigneten Organisationsform
Autor: Philipp Panzirsch
die einzelnen Merkmale werden bewertet
liegen die Bewertungen eher im linken Bereich der Matrix kann eine Einfluss-Projektorganisation ausreichend sein
liegen die Bewertungen eher im rechten Teil, ist eine reine Projektorganisation erforderlich
liegen die Bewertungen eher im mittleren Bereich, kann eine Matrixorganisation vorteilhaft sein
die Merkmale müssen immer aus der Sicht des Unternehmens betrachtet werden  was für das eine Unternehmen ein kleines Projekt ist, kann für ein anderes Unternehmen sehr groß sein