## Slide 1: Projektarten
Autor: Philipp Panzirsch
Projektarten
Nach Auftraggeber
Intern
extern
Nach Zielen
Sachziel-orientiert
Prozess-orientiert
Nach Häufigkeit
Repetitiv
Nicht repetitiv

## Slide 2: Strategische Aspekte von Projekten
Art der Aufgabenstellung
Soziale Komplexität
gering
hoch
geschlossen
offen
Routineprojekte
Potenzialprojekte
Komplexe Standardprojekte
Pionierprojekte
Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Projektziel klar vorgegeben
Lösungsweg bekannt
Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Projektziel klar vorgegeben
Lösungsweg bekannt
Team oder Stakeholder aus sehr unterschiedlichen Projektumwelten
Hoher Kommunikations- und Abstimmungsaufwand
Projektziel nicht genau definiert
Lösungsweg noch nicht bekannt
Vergrößertes Risiko
Chance für innovative Lösungen
Projektziel nicht genau definiert
Lösungsweg noch nicht bekannt
Starke interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich
höchstes Risiko
Größte Chance für innovative Lösungen

## Slide 3: Multiprojektmanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3

## Slide 4: Multiprojektmanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Problem: mehrere Projekte konkurrieren um die selben Ressourcen
Lösung:
übergreifende Planung aller Projekte
übergreifende Überwachung und Steuerung der Projekte
umfassendes Stakeholder- und Risikomanagement

## Slide 5: Multiprojektmanagement
Autor: Philipp Panzirsch
Problem: mehrere Projekte konkurrieren um die selben Ressourcen
Lösung:
übergreifende Planung aller Projekte
  Auf übergeordneter Ebene
  Einzelprojekte werden mit Prioritäten versehen
  Detailplanung weiter in den Projekten
übergreifende Überwachung und Steuerung der Projekte
  projektübergreifende Ressourcensteuerung im Sinne einer Gesamtstrategie
umfassendes Stakeholder- und Risikomanagement
  Stakeholder: Person oder Gruppen, die am Projekt beteiligt sind bzw. davon betroffen sind
  Je mehr Projekte, desto mehr Stakeholder, desto höher die soziale Komplexität
  Beziehungen zu den Stakeholdern werden projektübergreifend optimiert
  Risiken eines Projektes können auch Auswirkungen auf andere Projekte haben  daher gemeinsames Risikomanagement über alle Projekte

## Slide 6: Multiprojektmanagement - Ausprägungen
Projektportfolio
Autor: Philipp Panzirsch
Zeit
P1
P2
P3
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Programm 1
Programm 2
P4

## Slide 7: Multiprojektmanagement - Ausprägungen
Autor: Philipp Panzirsch
Programmmanagement:
Planung, Koordination und Steuerung von mehreren Projekten
Projekte sind auf ein gemeinsames strategisches Ziel ausgerichtet
Auf bestimmte Dauer angelegt
Projektportfoliomanagement
Permanente Bewertung, Planung, Koordination und Steuerung von aller Projekte im Unternehmen
unabhängig von der strategischen Ausrichtung der Projekte
Bewertung und Reihung der Projekte nach
  Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele
  Synergien oder Abhängigkeiten zwischen den Projekten
  benötigter und verfügbarer Ressourcen
  Innovationspotentials
  zu erwartendem Risiko
Ziel: laufende Gestaltung des Projektportfolios mit dem optimalen Nutzen für die Strategie des Unternehmens

## Slide 8: Multiprojektmanagement - Rollenverteilung
Autor: Philipp Panzirsch
Projektmanager: Wird das Projekt richtig geführt?
Programm-/Portfoliomanagemer: Führen wir die richtigen Projekte durch?
Lenkungsausschuss:
Setzt sich meist aus Mitgliedern des höheren Managements bzw. der Geschäftsleitung zusammen
Prüft die Ausrichtung der Projekte
Gibt die Projekte hinsichtlich Budget und Ressourcen frei
Projekt- bzw. Programmmanager berichten an den Lenkungsausschuss
Projektmanagement-Office (PMO)
Unterstützt Projektmanager und –mitarbeiter
Schaffung von Projektstandards und einheitlichen Prozessen
Beratung für Projektmanager
Unterstützung bei administrativen Aufgaben
Aufbau einer Wissensbasis für gesammelte Projekterfahrungen
Unterstützung bei Projektmarketing