## Slide 1: Stakeholder und Projektumfeld
Autor: Philipp Panzirsch
Ein Projekt steht immer in Wechselwirkung mit den verschiedensten Projektumwelten
Projekt
Projektportfolio
Unternehmen
externes Umfeld

## Slide 2: Projektkontext
Autor: Philipp Panzirsch
Projektanalyse
Projektabgrenzung
Kontextanalyse
Welche Beziehungen bestehen zum Projekt?
Es geht um die Beziehungen zwischen dem Projekt und anderen Systemen
Was ist Teil des Projekts?
Was ist NICHT Teil des Projekts?
Es geht um das Ziehen von Grenzen

## Slide 3: Projektabgrenzung
Autor: Philipp Panzirsch
Projektabgrenzung
sachlich
sozial
Wer ist der Auftraggeber?
Wer leitet das Projekt?
Wer sind die Projektmitarbeiter?
Welche Aufgaben und Rollen gibt es im Projekt?
Was sind die Ziele des Projekts?
Was sind die Nicht-Ziele des Projekts?
Was sind die wesentlichen Projektinhalte?
zeitlich
Mit welchem Ereignis startet das Projekt?
Mit welchem Ereignis endet das Projekt?

## Slide 4: Kontextanalyse
Autor: Philipp Panzirsch
Kontextanalyse
sachlich
sozial
Es werden die relevanten Projektumwelten ermittelt (z. B.: Kunden, Lieferanten, Politiker, …)
Es wird eine Stakeholderanalyse gemacht
Betrachtet den Kontext der Unternehmens-strategie
Betrachtet das Projekt-portfolio
zeitlich
Beschäftigt sich mit
  Ereignissen der Vorprojektphase
  Zu erwartenden Konsequenzen in der Nachprojektphase

## Slide 5: Kontextanalyse
Autor: Philipp Panzirsch
Sachlich:
Zur Umsetzung welcher Unternehmensstrategie dient das Projekt?
Welche externen Einflussgrößen bestehen? (z. B.: Technologien, Gesetze)
Welche Bedeutung hat das Projekt fürs Projektportfolio?
Mit welchen anderen Projekten steht das Projekt in Beziehung? (Konkurrenz, Synergien)
Zeitlich:
Welche Gründe führten zum Projekt?
Welche Entscheidungen wurden bereits vor Projektbeginn getroffen?
Wie wurden die Projektmitglieder ausgewählt?
Wurden bereits ähnliche Projekte durchgeführt?
Was ist nach Projektende zu tun?
Gibt es Folgeprojekte?
Entstehen Folgekosten bzw. Folgenutzen?
Sozial:
Welche Umwelten (Personengruppen, Institutionen, Unternehmen, Behörden) stehen mit dem Projekt in Beziehung?
Welche positiven und negativen Beziehungen gibt es zu den Umwelten?
Welchen positiven oder negativen Einfluss (Macht, Bedeutung) haben die Umwelten auf das Projekt?
Wie intensiv sind die Beziehungen?
Welche Maßnahmen sind notwendig? (z. B.: Gespräche, Verhandlungen, …)

## Slide 6: Stakeholderanalyse
Autor: Philipp Panzirsch
„Stakeholder eines Projekts ist eine Person, Gruppe oder Organisation, die an irgendeinem Aspekt des Projekts interessiert ist oder diesen beeinflusst, davon betroffen ist oder sich davon betroffen fühlen kann.“
(Definition nach ISO 21500)
Arten von Stakeholdern:
Interne Stakeholder: arbeiten direkt am Projekt mit (Projektmitarbeiter) oder sind direkt vom Projekt betroffen (Unternehmensleitung, Lieferanten, Kunden, …)
Externe Stakeholder: sind von der Projektdurchführung oder den Projektauswirkungen indirekt betroffen (z. B.: Interessensvertretungen, Anrainer, …)
Stakeholder werden differenziert nach:
Betroffenheit: Intensität bzw. objektive/subjektive Betroffenheit
Interessen: Interessen im Einklang oder Konflikt mit den Projektzielen
Macht: Fähigkeit, das Projekt zu beeinflussen
Das Identifizieren von Stakeholderinteressen und das Setzen von geeigneten Maßnahmen kann für ein Projekt erfolgskritisch sein.

## Slide 7: Stakeholderanalyse
Autor: Philipp Panzirsch
Schritte bei der Stakeholderanalyse:
Identifikation potentieller Stakeholder
  Es werden potentielle Stakeholder gesucht und nach Art der Betroffenheit (positiv/negativ) bewertet
Sammlung von Informationen über die Stakeholder
  Die Einstellungen und der Einfluss der Stakeholder wird genau untersucht
    Stakeholderziele  sind diese mit den Projektzielen in Einklang?
    Stakeholdereinfluss  wieviel Macht bzw. Einfluss besitzt die Person oder Gruppe?
    Stakeholderprofil  welche Stärken und Schwächen hat der Stakeholder
Vorhersage des Stakeholder-Verhaltens
  Es muss abgeschätzt werden, ob ein Stakeholder dem Projekt fördernd oder behindernd gegenüberstehen wird.
  Die verschiedenen Stakeholder werden in einem Portfolio oder einer Tabelle (siehe Buch S. 64) dargestellt und für jeden Stakeholder die geeigneten Maßnahmen abgeleitet

## Slide 8: Stakeholderanalyse
Einfluss, Macht
Konfliktpotential
gering
hoch
gering
hoch
Können vernachlässigt werden
Maßnahmen prüfen
Maßnahmen zwingend erforderlich
Maßnahmen prüfen
A
C
F
E
D
B

## Slide 9: Darstellung der Umweltbeziehungen (Beispiel)
Autor: Philipp Panzirsch
Projekt
Lieferanten
Kunden
intern
Öffentlichkeit
Lieferant A
Lieferant B
Kunde A
Kunde B
IT
Marketing
Sales
Daten-schützer
Gesetz-geber
Die größe der Umwelt kennzeichnet ihre Bedeutung für das Projekt
Der Abstand zum Projekt zeit, wie intensiv der Kontakt zur Umwelt ist

## Slide 10: Steuerung des Projektumfelds
Autor: Philipp Panzirsch
Ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit im Projektmarketing
3 mögliche Strategien:
  Partizipativ: Einbeziehung der Stakeholder durch Information und Kommunikation
  Diskursiv: Austragung von Konflikten im Rahmen des Konfliktmanagements
  Repressiv: Einsatz eines Machtpromotors
Am erfolgsversprechendsten ist die partizipative Strategie